# Product Backlog

## Application IA d’Évaluation des Compétences et de Prédiction de Formation

## Informations Générales

Projet : Application IA d’Évaluation PCM et Prédiction de Formation
Product Owner : À définir
Date de création : Février 2026
Version : 1.0
Durée totale : 4 mois (16 semaines)
Nombre de sprints : 3 sprints majeurs

## Méthodologie de Priorisation

Le Product Backlog est organisé selon la méthode MoSCoW et WSJF (Weighted Shortest Job First) :

MoSCoW : - Must Have : Fonctionnalités essentielles pour le MVP - Should Have : Fonctionnalités importantes mais non bloquantes - Could Have : Fonctionnalités souhaitables si le temps le permet - Won’t Have : Fonctionnalités reportées après la v1.0

Critères de priorisation : - Valeur métier (1-10) - Urgence temporelle (1-10) - Risque technique (1-10) - Dépendances - Effort estimé (points de story : 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21)

## Vue d’Ensemble du Backlog

### Statistiques Globales

Total des User Stories : 85
Epics : 12
Points de Story estimés : ~450 points
Capacité par sprint : ~150 points (équipe de 7 développeurs)

### Répartition par Epic

- Infrastructure & DevOps - 40 points

- Authentification & Sécurité - 25 points

- Module Évaluation PCM - 65 points

- Module Dashboard - 55 points

- Intégration OpenAI - 50 points

- Module Prédiction & Formation - 60 points

- Workflow Camunda - 45 points

- Microservice Jira - 30 points

- Administration - 35 points

- Reporting & Analytics - 25 points

- Qualité & Tests - 15 points

- Documentation - 5 points

## Epic 1 : Infrastructure & DevOps

Priorité : Must Have
Points totaux : 40
Objectif : Mettre en place l’infrastructure technique complète

### US-001 : Configuration du repository Git

En tant que développeur
Je veux un repository Git bien structuré avec branches et conventions
Afin de collaborer efficacement sur le code
Priorité : Must Have
Points : 2
Critères d’acceptance : - Repository GitLab/GitHub créé - Branches : main, develop, feature/, hotfix/ - Conventions de commit définies - README.md initial présent - .gitignore configuré pour Java et Angular

### US-002 : Setup de l’environnement de développement local

En tant que développeur
Je veux un environnement de développement reproductible avec Docker Compose
Afin de développer et tester localement
Priorité : Must Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Docker Compose avec PostgreSQL, backend, frontend - Scripts de démarrage documentés - Base de données avec données de test - Variables d’environnement configurables - Documentation de setup dans README

### US-003 : Création des Dockerfiles

En tant que DevOps
Je veux des Dockerfiles optimisés pour chaque composant
Afin de conteneuriser l’application
Priorité : Must Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Dockerfile multi-stage pour backend Spring Boot - Dockerfile pour frontend Angular avec Nginx - Dockerfile pour microservice Jira - Images légères (Alpine ou distroless) - Build time < 5 minutes par image

### US-004 : Configuration du cluster Kubernetes sur AWS EKS

En tant que DevOps
Je veux un cluster EKS fonctionnel
Afin de déployer l’application dans le cloud
Priorité : Must Have
Points : 8
Critères d’acceptance : - Cluster EKS créé dans région EU - Node groups configurés avec autoscaling - Ingress controller installé (Nginx) - cert-manager pour certificats TLS - Namespaces créés (dev, staging, prod)

### US-005 : Configuration de la base PostgreSQL RDS

En tant que DevOps
Je veux une instance RDS PostgreSQL managée
Afin d’ avoir une base de données fiable et scalable
Priorité : Must Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Instance RDS PostgreSQL 14+ - Multi-AZ activé pour haute disponibilité - Chiffrement au repos activé - Backups automatiques quotidiens - Security groups configurés

### US-006 : Setup du pipeline CI/CD

En tant que DevOps
Je veux un pipeline CI/CD automatisé
Afin de déployer automatiquement les nouvelles versions
Priorité : Must Have
Points : 8
Critères d’acceptance : - Pipeline GitLab CI ou GitHub Actions - Étapes : build, test, scan, deploy - Déploiement automatique sur dev - Déploiement manuel sur staging/prod - Notifications sur Slack/email

### US-007 : Configuration de l’AWS ECR

En tant que DevOps
Je veux un registry Docker privé sur AWS
Afin de stocker les images de manière sécurisée
Priorité : Must Have
Points : 2
Critères d’acceptance : - Repositories ECR créés pour chaque composant - Scan de vulnérabilités activé - Lifecycle policies configurées - Authentification depuis pipeline CI/CD

### US-008 : Monitoring avec CloudWatch

En tant qu’ administrateur système
Je veux surveiller l’état de l’infrastructure
Afin de détecter et résoudre les incidents rapidement
Priorité : Should Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Dashboards CloudWatch créés - Métriques CPU, mémoire, réseau collectées - Logs centralisés - Alertes configurées (email/SNS) - Retention des logs définie

## Epic 2 : Authentification & Sécurité

Priorité : Must Have
Points totaux : 25
Objectif : Sécuriser l’accès à l’application

### US-009 : Implémentation de l’authentification JWT

En tant que utilisateur
Je veux me connecter avec mes identifiants
Afin d’ accéder à l’application de manière sécurisée
Priorité : Must Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Endpoint /api/auth/login - Génération de JWT avec expiration (1h) - Refresh token avec expiration longue (7j) - Stockage sécurisé des mots de passe (BCrypt) - Tests unitaires de l’authentification

### US-010 : Gestion des rôles et permissions (RBAC)

En tant qu’ administrateur
Je veux attribuer des rôles aux utilisateurs
Afin de contrôler leurs accès aux fonctionnalités
Priorité : Must Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Rôles : COLLABORATEUR, MANAGER, RH, ADMIN - Permissions granulaires par endpoint - Annotations @PreAuthorize sur controllers - Tests d’autorisation - Gestion des rôles dans interface admin

### US-011 : Page de connexion Angular

En tant qu’ utilisateur
Je veux une page de login ergonomique
Afin de m’authentifier facilement
Priorité : Must Have
Points : 3
Critères d’acceptance : - Formulaire login/password responsive - Validation des champs - Gestion des erreurs (identifiants incorrects) - Lien “Mot de passe oublié” - Stockage du token dans localStorage/sessionStorage

### US-012 : Intercepteur HTTP Angular pour JWT

En tant que développeur frontend
Je veux ajouter automatiquement le JWT aux requêtes
Afin de sécuriser les appels API
Priorité : Must Have
Points : 3
Critères d’acceptance : - Intercepteur HTTP créé - Ajout du header Authorization: Bearer  - Gestion du refresh token automatique - Redirection vers login si 401 - Tests unitaires de l’intercepteur

### US-013 : Gestion du mot de passe oublié

En tant qu’ utilisateur
Je veux réinitialiser mon mot de passe
Afin de retrouver l’accès si je l’oublie
Priorité : Should Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Endpoint /api/auth/forgot-password - Envoi d’email avec token temporaire - Page de réinitialisation sécurisée - Token expirant après 1h - Historique des mots de passe (pas de réutilisation)

### US-014 : Protection CSRF et headers de sécurité

En tant que développeur
Je veux protéger l’application contre les attaques courantes
Afin d’ assurer la sécurité des utilisateurs
Priorité : Must Have
Points : 4
Critères d’acceptance : - Protection CSRF activée - Headers de sécurité (CSP, X-Frame-Options, HSTS) - CORS configuré strictement - Rate limiting sur endpoints sensibles - Audit de sécurité OWASP ZAP passé

## Epic 3 : Module Évaluation PCM

Priorité : Must Have
Points totaux : 65
Objectif : Permettre aux utilisateurs de passer le test PCM

### US-015 : Modélisation de la base de données PCM

En tant que développeur backend
Je veux un modèle de données pour les tests PCM
Afin de stocker questions et réponses
Priorité : Must Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Tables : questions, answers, user_responses, pcm_profiles - Relations définies avec clés étrangères - Contraintes de validation - Scripts Flyway de migration - Documentation du schéma

### US-016 : Import des questions PCM

En tant qu’ administrateur
Je veux importer les questions du test PCM
Afin de les rendre disponibles aux utilisateurs
Priorité : Must Have
Points : 3
Critères d’acceptance : - Endpoint API d’import (CSV ou JSON) - Validation du format des questions - Support de différents types de questions - Versioning des questionnaires - Interface admin pour gestion

### US-017 : API de récupération des questions de test

En tant que développeur frontend
Je veux récupérer les questions via API
Afin de les afficher dans le formulaire
Priorité : Must Have
Points : 3
Critères d’acceptance : - Endpoint GET /api/assessments/questions - Pagination des questions - Filtrage par catégorie - Ordre aléatoire (optionnel) - Documentation OpenAPI

### US-018 : Formulaire de test PCM Angular

En tant qu’ utilisateur
Je veux passer le test PCM dans une interface claire
Afin de répondre confortablement aux questions
Priorité : Must Have
Points : 8
Critères d’acceptance : - Formulaire multi-étapes (wizard) - Barre de progression visuelle - Validation des réponses obligatoires - Sauvegarde automatique toutes les 30s - Design responsive et accessible

### US-019 : Sauvegarde progressive des réponses

En tant qu’ utilisateur
Je veux que mes réponses soient sauvegardées automatiquement
Afin de ne pas perdre ma progression en cas de déconnexion
Priorité : Must Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Auto-save toutes les 30 secondes - Endpoint POST /api/assessments/save-progress - Indicateur visuel de sauvegarde - Restauration de la session précédente - Tests de résilience (déconnexion réseau)

### US-020 : Calcul des scores PCM

En tant que système
Je veux calculer les scores PCM automatiquement
Afin de générer le profil de personnalité
Priorité : Must Have
Points : 8
Critères d’acceptance : - Algorithme de scoring PCM implémenté - Calcul des 6 types de personnalité - Pondération selon le modèle officiel - Validation des résultats - Tests unitaires exhaustifs

### US-021 : Visualisation du profil PCM (graphique radar)

En tant qu’ utilisateur
Je veux voir mon profil PCM sous forme graphique
Afin de comprendre visuellement mes résultats
Priorité : Must Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Graphique radar des 6 types - Utilisation de Chart.js ou D3.js - Couleurs distinctives par type - Légende explicative - Export en image PNG

### US-022 : Description textuelle du profil PCM

En tant qu’ utilisateur
Je veux lire une description de mon profil
Afin de comprendre ma personnalité selon le modèle
Priorité : Should Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Texte descriptif pour chaque type dominant - Identification du type de base - Forces et axes d’amélioration - Conseils de communication - Génération via template ou IA

### US-023 : Historique des évaluations

En tant qu’ utilisateur
Je veux consulter mes anciennes évaluations
Afin de suivre mon évolution dans le temps
Priorité : Should Have
Points : 3
Critères d’acceptance : - Liste des évaluations passées - Accès aux résultats archivés - Comparaison entre deux évaluations - Export PDF de l’historique - Conservation illimitée des données

### US-024 : Évaluation des soft skills

En tant qu’ utilisateur
Je veux évaluer mes soft skills en complément du PCM
Afin d’ avoir un profil complet
Priorité : Must Have
Points : 8
Critères d’acceptance : - Questions sur communication, leadership, etc. - Échelle de notation claire (1-5) - Catégorisation des soft skills - Graphique de compétences soft - Intégration au profil global

### US-025 : Évaluation des hard skills techniques

En tant qu’ utilisateur
Je veux évaluer mes compétences techniques
Afin de compléter mon profil de compétences
Priorité : Must Have
Points : 8
Critères d’acceptance : - Catalogue de compétences techniques - Personnalisable par métier/département - Auto-évaluation et évaluation managériale - Niveau d’expertise (débutant à expert) - Preuve de compétence (certifications)

### US-026 : Limitation de fréquence des tests

En tant que système
Je veux limiter la fréquence de passage des tests
Afin d’ éviter les abus et garantir la validité
Priorité : Should Have
Points : 3
Critères d’acceptance : - Un test PCM tous les 6 mois maximum - Message d’information si tentative trop fréquente - Exception manuelle par admin - Logs des tentatives - Notification au manager si abus

### US-027 : Export PDF du rapport d’évaluation

En tant qu’ utilisateur
Je veux exporter mon rapport en PDF
Afin de le partager ou l’archiver
Priorité : Should Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Bouton d’export visible - PDF avec logo et mise en page pro - Inclut graphiques et descriptions - Génération côté serveur (iText ou similaire) - Téléchargement instantané

## Epic 4 : Module Dashboard

Priorité : Must Have
Points totaux : 55
Objectif : Fournir des tableaux de bord personnalisés

### US-028 : Dashboard utilisateur - Vue d’ensemble

En tant qu’ utilisateur
Je veux un dashboard récapitulatif
Afin de voir rapidement mon statut
Priorité : Must Have
Points : 8
Critères d’acceptance : - Widgets : profil PCM, formations en cours, stats personnelles - Design responsive et moderne - Chargement rapide (< 2s) - Actualisation en temps réel - Navigation intuitive

### US-029 : Widget courbe d’évolution des compétences

En tant qu’ utilisateur
Je veux voir l’évolution de mes compétences dans le temps
Afin de mesurer ma progression
Priorité : Should Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Graphique temporel (ligne ou courbe) - Sélection de la période (3, 6, 12 mois) - Comparaison de plusieurs compétences - Export en image - Données issues de l’historique

### US-030 : Widget nombre de formations

En tant qu’ utilisateur
Je veux voir le nombre de formations suivies/en cours
Afin de suivre mon engagement
Priorité : Must Have
Points : 3
Critères d’acceptance : - Compteurs : en cours, complétées, à venir - Pourcentage de complétion global - Graphique camembert (optionnel) - Drill-down vers liste détaillée - Actualisation automatique

### US-031 : Liste des formations recommandées dans le dashboard

En tant qu’ utilisateur
Je veux voir mes formations recommandées
Afin de les découvrir facilement
Priorité : Must Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Top 5 recommandations affichées - Indicateur de pertinence (score) - Action rapide : “S’inscrire” ou “En savoir plus” - Filtrage par type (soft/hard skills) - Actualisation après nouvelles évaluations

### US-032 : Dashboard administrateur - Vue globale

En tant qu’ administrateur
Je veux un dashboard consolidé de l’organisation
Afin de piloter la stratégie de formation
Priorité : Must Have
Points : 8
Critères d’acceptance : - KPIs : taux de participation, taux de complétion - Graphiques agrégés (équipes, départements) - Cartographie des compétences - Identification des gaps - Filtres multi-critères

### US-033 : Statistiques d’équipe pour managers

En tant que manager
Je veux voir les stats de mon équipe
Afin de identifier les besoins de formation
Priorité : Must Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Vue par collaborateur - Agrégation des compétences d’équipe - Identification des points forts/faibles - Comparaison avec d’autres équipes - Export Excel

### US-034 : Graphiques interactifs avec drill-down

En tant qu’ administrateur
Je veux explorer les données en profondeur
Afin d’ analyser finement les tendances
Priorité : Should Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Clic sur graphique → détails - Navigation hiérarchique (entreprise → département → équipe) - Filtres dynamiques - Sauvegarde de vues personnalisées - Performance optimisée (< 3s)

### US-035 : Export de rapports personnalisés

En tant qu’ administrateur
Je veux générer des rapports sur mesure
Afin de les présenter en comité de direction
Priorité : Should Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Sélection des métriques à inclure - Choix du format (PDF, Excel, PowerPoint) - Branding entreprise (logo, couleurs) - Génération asynchrone si volumineux - Notification quand prêt

### US-036 : Alertes et notifications dashboard

En tant qu’ utilisateur
Je veux recevoir des notifications importantes
Afin de ne rien manquer
Priorité : Should Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Notifications in-app (cloche) - Alertes : nouvelle recommandation, formation expirante - Marquage lu/non lu - Préférences de notification configurables - Historique des notifications

### US-037 : Comparaison avec moyennes organisationnelles

En tant qu’ utilisateur
Je veux comparer mes compétences à la moyenne
Afin de me situer par rapport aux autres
Priorité : Could Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Benchmarking anonymisé - Comparaison par poste similaire - Graphiques de positionnement - Respect de la confidentialité - Option de désactivation

### US-038 : Widget badges et récompenses

En tant qu’ utilisateur
Je veux collectionner des badges pour mes réussites
Afin de me motiver à progresser
Priorité : Could Have
Points : 3
Critères d’acceptance : - Système de badges (bronze, argent, or) - Badges pour jalons (10, 50, 100 formations) - Affichage dans profil utilisateur - Partage sur réseau social d’entreprise - Gamification positive

## Epic 5 : Intégration OpenAI

Priorité : Must Have
Points totaux : 50
Objectif : Intégrer l’IA pour analyse et recommandations

### US-039 : Configuration du service OpenAI

En tant que développeur backend
Je veux un service centralisé pour OpenAI
Afin de faciliter les appels à l’API
Priorité : Must Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Service Spring avec injection de dépendances - Configuration de l’API key (Secrets Manager) - Gestion des timeouts et retry - Logging des requêtes/réponses - Tests unitaires avec mocks

### US-040 : Analyse de profil PCM par IA

En tant que système
Je veux que l’IA analyse les résultats PCM
Afin de générer une interprétation riche
Priorité : Must Have
Points : 8
Critères d’acceptance : - Prompt engineering pour analyse PCM - Génération de description personnalisée - Identification des forces/faiblesses - Conseils de développement - Validation de la qualité (review humaine)

### US-041 : Chat contextuel avec assistant IA

En tant qu’ utilisateur
Je veux poser des questions à un assistant IA
Afin d’ obtenir des clarifications sur mes résultats
Priorité : Should Have
Points : 8
Critères d’acceptance : - Interface de chat intégrée au dashboard - Contexte : profil PCM, formations, historique - Réponses en temps réel (< 5s) - Historique de conversation sauvegardé - Feedback sur qualité des réponses

### US-042 : Prédiction de formations basée sur IA

En tant que système
Je veux que l’IA prédise les meilleures formations
Afin de personnaliser les recommandations
Priorité : Must Have
Points : 13
Critères d’acceptance : - Prompt incluant : profil PCM, skills, objectifs, historique - Analyse du catalogue de formations - Scoring de pertinence pour chaque formation - Justification des recommandations - Validation par Product Owner

### US-043 : Génération de plans de développement individuels

En tant qu’ utilisateur
Je veux un plan de développement généré par IA
Afin d’ avoir une feuille de route claire
Priorité : Should Have
Points : 8
Critères d’acceptance : - Document structuré : objectifs, étapes, formations - Timeline réaliste (6-12 mois) - Format PDF téléchargeable - Éditable par le manager - Suivi de progression intégré

### US-044 : Génération automatique de feedback constructif

En tant que manager
Je veux générer un feedback assisté par IA
Afin de gagner du temps et être constructif
Priorité : Could Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Génération basée sur résultats d’évaluation - Ton positif et encourageant - Suggestions concrètes d’amélioration - Éditable avant envoi - Historique des feedbacks

### US-045 : Cache des réponses IA

En tant que développeur
Je veux cacher les réponses similaires
Afin de réduire les coûts et améliorer la performance
Priorité : Should Have
Points : 3
Critères d’acceptance : - Cache Redis pour réponses IA - TTL configurables par type de requête - Invalidation intelligente du cache - Métriques de hit rate - Monitoring des économies

## Epic 6 : Module Prédiction & Formation

Priorité : Must Have
Points totaux : 60
Objectif : Recommander et gérer les parcours de formation

### US-046 : Modélisation du catalogue de formations

En tant que développeur
Je veux un modèle de données pour les formations
Afin de les gérer efficacement
Priorité : Must Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Table formations avec champs : titre, description, durée, niveau, etc. - Catégorisation (soft/hard skills) - Prérequis et dépendances - Modalités (présentiel, distanciel, hybride) - Statut actif/inactif

### US-047 : CRUD des formations (admin)

En tant qu’ administrateur
Je veux gérer le catalogue de formations
Afin de le maintenir à jour
Priorité : Must Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Interface admin pour créer/modifier/supprimer - Formulaire de création complet - Upload d’image/syllabus - Validation des données - Logs des modifications

### US-048 : Algorithme de recommandation de formations

En tant que système
Je veux recommander les formations les plus pertinentes
Afin de aider les utilisateurs à progresser
Priorité : Must Have
Points : 13
Critères d’acceptance : - Algorithme combinant : PCM, skills gap, objectifs carrière - Scoring de pertinence (0-100) - Pondération configurable des critères - Prise en compte des formations déjà suivies - Tests avec jeux de données réels

### US-049 : Interface de recommandations personnalisées

En tant qu’ utilisateur
Je veux voir mes formations recommandées
Afin de choisir celles qui m’intéressent
Priorité : Must Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Liste triée par pertinence - Carte par formation avec détails - Filtres : catégorie, durée, modalité - Bouton d’inscription direct - Explication de la recommandation

### US-050 : Inscription à une formation

En tant qu’ utilisateur
Je veux m’inscrire à une formation
Afin de commencer mon parcours
Priorité : Must Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Formulaire d’inscription - Validation des prérequis - Création d’enrollment en base - Notification au manager (si validation requise) - Confirmation par email

### US-051 : Workflow de validation des inscriptions

En tant que manager
Je veux valider les demandes de formation
Afin de contrôler le budget et la pertinence
Priorité : Must Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Notification de demande au manager - Interface de validation (accepter/rejeter) - Champ de commentaire - Notification de décision à l’utilisateur - Historique des décisions

### US-052 : Suivi de progression des formations

En tant qu’ utilisateur
Je veux suivre l’avancement de mes formations
Afin de me motiver et voir ma progression
Priorité : Must Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Pourcentage d’avancement visible - Jalons/étapes franchis - Estimation du temps restant - Mise à jour manuelle ou automatique - Graphique de progression

### US-053 : Statuts de formation (en cours, complétée, etc.)

En tant que système
Je veux gérer les différents statuts de formation
Afin de refléter la réalité du parcours
Priorité : Must Have
Points : 3
Critères d’acceptance : - Statuts : non_demarrée, en_cours, en_pause, complétée, certifiée, abandonnée - Workflow de transition entre statuts - Règles métier (ex: pas de pause si non démarrée) - Historique des changements de statut - Notifications selon statut

### US-054 : Évaluation post-formation

En tant qu’ utilisateur
Je veux évaluer une formation terminée
Afin de donner mon feedback
Priorité : Should Have
Points : 3
Critères d’acceptance : - Formulaire d’évaluation (note + commentaire) - Déclenchement automatique à complétion - Stockage anonymisé des évaluations - Agrégation des notes par formation - Affichage de la note moyenne

### US-055 : Certification et badges de complétion

En tant qu’ utilisateur
Je veux obtenir une certification après une formation
Afin de valoriser ma réussite
Priorité : Should Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Génération automatique de certificat PDF - Personnalisation avec nom, date, formation - Stockage sécurisé dans profil - Badge visuel dans dashboard - Partage sur LinkedIn (optionnel)

### US-056 : Calendrier des formations

En tant qu’ utilisateur
Je veux voir un calendrier de mes formations
Afin de planifier mon temps
Priorité : Could Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Vue calendrier mensuel - Affichage des sessions planifiées - Rappels avant les sessions - Intégration avec Google Calendar/Outlook - Vue liste alternative

## Epic 7 : Workflow Camunda (Operaton)

Priorité : Must Have
Points totaux : 45
Objectif : Automatiser les processus métier

### US-057 : Configuration de Camunda Platform

En tant que développeur
Je veux intégrer Camunda à Spring Boot
Afin d’ exécuter des workflows BPMN
Priorité : Must Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Camunda BPM Spring Boot Starter configuré - Base de données Camunda initialisée - Camunda Cockpit accessible - Camunda Tasklist fonctionnelle - Documentation de configuration

### US-058 : Processus BPMN - Évaluation complète

En tant que développeur
Je veux modéliser le processus d’évaluation
Afin d’ automatiser le workflow
Priorité : Must Have
Points : 8
Critères d’acceptance : - Diagramme BPMN complet - Tâches utilisateur et automatiques définies - Délégués Java pour tâches automatiques - Gestion d’erreurs et timeouts - Tests de bout en bout du processus

### US-059 : Processus BPMN - Proposition de formation

En tant que développeur
Je veux modéliser le processus de recommandation
Afin d’ orchestrer l’analyse IA et la validation
Priorité : Must Have
Points : 8
Critères d’acceptance : - Diagramme BPMN avec gateways conditionnels - Intégration OpenAI via délégué Java - Validation managériale (tâche utilisateur) - Branchements : acceptée/modifiée/rejetée - Notifications automatiques

### US-060 : Processus BPMN - Suivi de formation

En tant que développeur
Je veux automatiser le suivi de formation
Afin de garantir la conformité du processus
Priorité : Must Have
Points : 8
Critères d’acceptance : - Processus avec sous-processus intégré - Points de contrôle réguliers - Alertes en cas de retard - Création de ticket Jira automatique - Mise à jour de compétences à complétion

### US-061 : Délégués Java pour appels externes

En tant que développeur
Je veux créer des délégués réutilisables
Afin d’ intégrer des services externes
Priorité : Must Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Délégué pour OpenAI - Délégué pour envoi d’emails - Délégué pour création ticket Jira - Gestion d’erreurs avec retry - Tests unitaires des délégués

### US-062 : Interface Tasklist personnalisée

En tant qu’ utilisateur
Je veux gérer mes tâches de workflow dans l’app
Afin de ne pas sortir de l’interface principale
Priorité : Should Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Intégration Camunda Tasklist API - Liste des tâches assignées - Formulaires de tâches intégrés - Actions : claim, complete, delegate - Notifications de nouvelles tâches

### US-063 : Monitoring des processus via Cockpit

En tant qu’ administrateur
Je veux monitorer les instances de processus
Afin de détecter et résoudre les problèmes
Priorité : Should Have
Points : 3
Critères d’acceptance : - Accès sécurisé à Camunda Cockpit - Vue des instances actives - Historique des exécutions - Incidents et erreurs visibles - Actions d’administration (retry, cancel)

### US-064 : Métriques et KPIs des workflows

En tant qu’ administrateur
Je veux des métriques sur les workflows
Afin d’ optimiser les processus
Priorité : Could Have
Points : 3
Critères d’acceptance : - Temps moyen par processus - Taux de complétion - Goulots d’étranglement identifiés - Dashboard de métriques Camunda - Export de rapports

## Epic 8 : Microservice Jira

Priorité : Must Have
Points totaux : 30
Objectif : Intégrer automatiquement avec Jira

### US-065 : Setup du microservice Spring Boot

En tant que développeur
Je veux créer un microservice autonome
Afin de gérer l’intégration Jira
Priorité : Must Have
Points : 3
Critères d’acceptance : - Projet Spring Boot indépendant - API REST interne pour communication - Configuration externalisée - Dockerfile créé - Documentation README

### US-066 : Configuration de l’API Jira

En tant que développeur
Je veux configurer l’accès à Jira
Afin de créer des tickets
Priorité : Must Have
Points : 3
Critères d’acceptance : - Credentials Jira dans Secrets Manager - RestTemplate ou WebClient configuré - Tests de connexion - Gestion des erreurs d’authentification - Documentation de configuration

### US-067 : Création automatique de ticket Jira

En tant que système
Je veux créer un ticket Jira à validation de formation
Afin d’ assurer le suivi dans l’outil existant
Priorité : Must Have
Points : 8
Critères d’acceptance : - Endpoint POST /jira/create-ticket - Mapping : formation → Epic/Story - Enrichissement avec métadonnées - Retour de l’ID Jira créé - Tests d’intégration avec Jira de test

### US-068 : Synchronisation bidirectionnelle des statuts

En tant que système
Je veux synchroniser les statuts entre l’app et Jira
Afin de maintenir la cohérence
Priorité : Should Have
Points : 8
Critères d’acceptance : - Webhook Jira configuré - Endpoint pour recevoir webhooks - Mise à jour du statut de formation - Gestion des conflits de synchronisation - Logs de synchronisation

### US-069 : Gestion des webhooks Jira

En tant que développeur
Je veux traiter les événements Jira
Afin de réagir aux changements
Priorité : Should Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Endpoint POST /jira/webhook - Validation de signature webhook - Traitement asynchrone (queue) - Retry en cas d’échec - Logs détaillés

### US-070 : Résilience et circuit breaker

En tant que développeur
Je veux gérer l’indisponibilité de Jira
Afin de ne pas bloquer l’application
Priorité : Must Have
Points : 3
Critères d’acceptance : - Circuit breaker (Resilience4j) - Retry avec backoff exponentiel - Queue de messages pour requêtes différées - Fallback : mode dégradé - Monitoring de l’état du circuit

## Epic 9 : Administration

Priorité : Must Have
Points totaux : 35
Objectif : Fournir des outils d’administration

### US-071 : Interface d’administration

En tant qu’ administrateur
Je veux un espace d’administration dédié
Afin de gérer la plateforme
Priorité : Must Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Section admin dans le menu (si rôle ADMIN) - Navigation vers sous-modules - Design cohérent avec l’app - Audit des actions admin - Sécurité renforcée

### US-072 : Gestion des utilisateurs

En tant qu’ administrateur
Je veux gérer les comptes utilisateurs
Afin de contrôler les accès
Priorité : Must Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Liste de tous les utilisateurs - Création/modification/désactivation - Attribution des rôles - Recherche et filtrage - Export de la liste

### US-073 : Gestion des rôles et permissions

En tant qu’ administrateur
Je veux configurer les rôles
Afin d’ adapter les permissions
Priorité : Should Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Interface de configuration des rôles - Assignation de permissions granulaires - Prévisualisation des accès par rôle - Sauvegarde et rollback - Documentation des permissions

### US-074 : Logs et audit trail

En tant qu’ administrateur
Je veux consulter les logs d’activité
Afin de détecter les anomalies
Priorité : Should Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Logs centralisés accessibles dans l’app - Filtres : utilisateur, action, date - Export des logs - Conformité RGPD (anonymisation si besoin) - Retention configurée (90 jours par défaut)

### US-075 : Configuration système

En tant qu’ administrateur
Je veux configurer les paramètres de l’application
Afin d’ adapter le comportement
Priorité : Should Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Paramètres éditables : emails, quotas, timeouts - Interface de configuration - Validation des valeurs - Rechargement à chaud (si possible) - Historique des changements

### US-076 : Dashboard de santé système

En tant qu’ administrateur
Je veux voir l’état de santé du système
Afin de prévenir les incidents
Priorité : Should Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Métriques : CPU, mémoire, requêtes/s - Status des services externes (OpenAI, Jira) - Alertes visuelles si problème - Intégration Spring Boot Actuator - Rafraîchissement automatique

### US-077 : Import/Export de données

En tant qu’ administrateur
Je veux importer/exporter des données en masse
Afin de faciliter les migrations
Priorité : Could Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Import CSV : utilisateurs, formations - Export : toutes les données en JSON/CSV - Validation des données importées - Rapport d’import (succès/erreurs) - Rollback en cas d’échec

## Epic 10 : Reporting & Analytics

Priorité : Should Have
Points totaux : 25
Objectif : Fournir des analyses avancées

### US-078 : Rapports prédéfinis

En tant qu’ administrateur
Je veux accéder à des rapports standards
Afin d’ analyser rapidement les données
Priorité : Should Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Rapports : taux de participation, ROI formations, gaps de compétences - Génération automatique - Export PDF/Excel - Planification de rapports récurrents - Envoi par email

### US-079 : Cartographie des compétences de l’organisation

En tant qu’ administrateur RH
Je veux visualiser les compétences globales
Afin d’ identifier les forces et faiblesses
Priorité : Should Have
Points : 8
Critères d’acceptance : - Visualisation type heatmap ou matrix - Agrégation par département/poste - Identification des compétences rares - Détection des gaps critiques - Export pour présentation

### US-080 : Prévisions de besoins en formation

En tant qu’ administrateur RH
Je veux anticiper les besoins futurs
Afin de planifier le budget et les ressources
Priorité : Could Have
Points : 8
Critères d’acceptance : - Modèle prédictif (IA ou statistique) - Projection à 6 et 12 mois - Prise en compte des turnover prévus - Recommandations budgétaires - Validation avec historique

### US-081 : ROI des programmes de formation

En tant qu’ directeur RH
Je veux mesurer le ROI des formations
Afin de justifier les investissements
Priorité : Could Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Calcul : bénéfices / coûts - Indicateurs : rétention, productivité, promotions - Corrélation formation ↔ performance - Dashboard de ROI - Benchmark avec standards industrie

## Epic 11 : Qualité & Tests

Priorité : Must Have
Points totaux : 15
Objectif : Garantir la qualité du code et de l’application

### US-082 : Mise en place de tests unitaires

En tant que développeur
Je veux des tests unitaires automatisés
Afin de garantir la non-régression
Priorité : Must Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Tests JUnit pour backend - Tests Jasmine/Karma pour frontend - Coverage > 80% - Exécution dans CI/CD - Rapports de coverage

### US-083 : Tests d’intégration

En tant que développeur
Je veux tester les intégrations entre services
Afin de valider les interactions
Priorité : Must Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Tests Spring Boot avec @SpringBootTest - Tests d’API avec RestAssured ou similaire - Tests de workflows Camunda - Tests d’intégration OpenAI (mocks) - Exécution quotidienne automatique

### US-084 : Tests E2E avec Cypress

En tant que QA
Je veux automatiser les tests de bout en bout
Afin de valider les parcours utilisateurs
Priorité : Should Have
Points : 5
Critères d’acceptance : - Scénarios critiques automatisés - Tests sur environnement staging - Rapports avec screenshots - Exécution avant déploiement production - Maintenance régulière des tests

## Epic 12 : Documentation

Priorité : Must Have
Points totaux : 5
Objectif : Documenter le projet

### US-085 : Documentation technique

En tant que développeur
Je veux une documentation technique complète
Afin de faciliter la maintenance future
Priorité : Must Have
Points : 3
Critères d’acceptance : - Documentation d’architecture (diagrammes) - Guide de déploiement - Documentation des APIs (Swagger) - Guide du développeur - README à jour

### US-086 : Documentation utilisateur

En tant qu’ utilisateur
Je veux un guide d’utilisation
Afin de maîtriser la plateforme
Priorité : Must Have
Points : 2
Critères d’acceptance : - Guide utilisateur par rôle - FAQ interactive - Tutoriels vidéo (optionnel) - Aide contextuelle dans l’app - Support multilingue (FR/EN)

## Priorisation Globale par Sprint

### Sprint 1 : Fondations et MVP (Semaines 1-6)

Objectif : Infrastructure + Module Évaluation fonctionnel

User Stories incluses (150 points) : - Epic 1 : Infrastructure complète (US-001 à US-008) - Epic 2 : Authentification (US-009 à US-014) - Epic 3 : Module Évaluation (US-015 à US-025) - Epic 9 : Administration de base (US-071, US-072) - Epic 11 : Tests unitaires (US-082)

### Sprint 2 : Intelligence et Dashboards (Semaines 7-11)

Objectif : IA + Dashboards + Workflow

User Stories incluses (155 points) : - Epic 4 : Dashboard complet (US-028 à US-036) - Epic 5 : Intégration OpenAI (US-039 à US-044) - Epic 6 : Prédiction & Formation (US-046 à US-053) - Epic 7 : Workflow Camunda (US-057 à US-061) - Epic 11 : Tests d’intégration (US-083)

### Sprint 3 : Intégrations et Finalisation (Semaines 12-16)

Objectif : Intégration Jira + Optimisations + Production

User Stories incluses (145 points) : - Epic 6 : Suite Formation (US-054 à US-056) - Epic 7 : Suite Camunda (US-062 à US-064) - Epic 8 : Microservice Jira complet (US-065 à US-070) - Epic 9 : Suite Administration (US-073 à US-077) - Epic 10 : Reporting (US-078 à US-080) - Epic 11 : Tests E2E (US-084) - Epic 12 : Documentation (US-085, US-086)

## Critères de Priorité

### Must Have (Critique pour MVP)

- Infrastructure et déploiement

- Authentification et sécurité

- Test PCM fonctionnel

- Calcul et affichage des résultats

- Dashboards de base

- Intégration OpenAI pour recommandations

- Workflow de validation basique

- Administration utilisateurs

### Should Have (Important pour v1.0)

- Dashboards avancés

- Chat IA contextuel

- Workflow Camunda complet

- Intégration Jira bidirectionnelle

- Reporting de base

### Could Have (Nice to have)

- Gamification

- Analytics avancés

- ROI des formations

- Features d’engagement

### Won’t Have (Post-v1.0)

- Intégration SIRH externe

- Mobile app native

- Marketplace formations externes

- Features BI avancées

## Gestion du Backlog

### Refinement

- Réunions de refinement bi-hebdomadaires

- Décomposition des epics en user stories

- Estimation en planning poker

- Clarification des critères d’acceptance

### Ajustements

- Le backlog est un document vivant

- Priorisation revue à chaque sprint

- Nouvelles US ajoutées selon besoins

- Scope ajusté en fonction de la vélocité

### Définition de “Done”

- Code reviewé et mergé

- Tests unitaires passés (> 80% coverage)

- Tests d’intégration passés

- Documentation technique à jour

- Déployé sur environnement de test

- Validé par le Product Owner

## Risques et Dépendances

### Dépendances Critiques

- US-004 (EKS) bloque tous les déploiements

- US-009 (Auth) bloque toutes les features utilisateur

- US-039 (OpenAI config) bloque Epic 5 et 6

- US-057 (Camunda) bloque Epic 7

- US-065 (Microservice Jira) bloque Epic 8

### Risques Identifiés

- Complexité OpenAI : Mitigation par prototypage précoce

- Courbe d’apprentissage Camunda : Formation équipe + support expert

- Intégration Jira : Tests d’intégration continus

- Performance IA : Cache + traitement asynchrone

## Annexes

### Légende des Points de Story

- 1 point : Tâche triviale (< 2h)

- 2 points : Tâche simple (2-4h)

- 3 points : Tâche moyenne (0.5-1 jour)

- 5 points : Tâche complexe (1-2 jours)

- 8 points : Tâche très complexe (2-3 jours)

- 13 points : Epic à décomposer ou feature majeure (3-5 jours)

- 21 points : À décomposer obligatoirement

### Contacts Projet

- Product Owner : À définir

- Scrum Master : À définir

- Tech Lead : À définir

Document créé le : Février 2026
Version : 1.0
Prochaine révision : Avant Sprint 1